УТВЕРЖДАЮ

Глава  Вербовологовского сельского поселения

________________ В.И.Картичев

«22»июня 2011 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по

ОТЧЕТНОСТИ

о результатах реализации в 2010 году муниципальной долгосрочной

целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории  Вербовологовского сельского поселения в 2010– 2012 годах»

2011г.

Заключение о выполнении программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории

Вербовологовского сельского поселения в 2010– 2012 годах»

за 2010 год

Программа утверждена постановлением №65 Администрации Вербовологовского сельского поселения от  29.04.2010. Постановлением №129 от 11 октября 2010 года «О внесении изменений в постановление  Администрации Вербовологовского сельского поселения от 29.04.2010г. №65» изменены сроки реализации до 2013 года.

Программа содержит 1 мероприятие, сформированное с учетом проблем, требующих решения на местном уровне:  меры муниципальной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки Фонда.

# Плановый объем средств  составил 100000 руб. – средства местного бюджета. Фактические затраты не производились в связи с тем, что не представлен пакет документов, дающий право на финансирование, т.к. изначально бюджетом не были предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации.

Планируется по мере возможности предусмотреть в 2011 году средства бюджета на ПСД, в 2012 году провести ремонт муниципального жилья.