Приложение № 3 к Порядку

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Развитие автомобильных дорог общего пользования в Вербовологовском сельском поселении на 2011-2013 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «_1_» июля 2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского района об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | 2011-2014 | администрация Вербовологовского с/п | Всего | 564,7 | 366,4 | 46,9 | 319,5 В связи с газификацией хутора Вербовый Лог работы не проводятся |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 564,7 | 366,4 | 46,9 | 319,5 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |