
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  9(А)
26 февраля 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               

Об утверждении отчета 
о реализации  муниципальной программы Вербовологовского 
сельского поселения «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» за 2024 год 

          В соответствии с постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 09.02.2018г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:


    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018г. №112 по итогам работы за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
   2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.





 Глава  Администрации Вербовологовского 
 сельского поселения                                                                 У.А.Домникова







Приложение 1
к постановлению администрации
Вербовологовского с/п
от 26.02.2025 № 9(А)

Годовой отчет о реализации 
 муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за 2024 год 

1. Результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за отчетный год 

В рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», был проведен комплекс мероприятий, направленных на доведение содержания территории поселения до общепринятых норм.
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность» был выполнен комплекс работ по поддержанию эстетического вида территории поселения. Были  заключены контракты на: 
- ликвидацию карантинных растений;
- приобретение триммеров и газонокосилки, а также ГСМ и запчастей на триммеры;
     - проведение противоклещевой обработки кладбища в х.Вербовый Лог и детской игровой площадки;
- отлов безнадзорных животных.
В рамках подпрограммы «Озеленение» были проведены работы по высадке и содержанию зеленых насаждений. В течение сезона регулярно проводились ударники. Весной и осенью ежегодно силами местных жителей и организаций проводятся ударники по высадке зеленых насаждений. 
    В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» был заключен договор на составление декларации безопасности ГТС, проведена оценка воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности.

2.  Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

1. Подпрограмма «Экологическая безопасность»

   Основное мероприятие 1.1. «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий». Проведены  работы по обкашиванию обочин дорог, откосов, территории парков трактором «Беларус-82.1», в труднодоступных местах выкашивание травы проводились рабочими по благоустройству, местными жителями, организациями во время проведения ударников. Приобретены триммеры и газонокосилки, а также запчасти и ГСМ на триммеры.  В апреле 2024 года была проведена дезинсекция территории кладбища в хуторе Вербовый Лог, детской площадки, спортивной площадки, придворовой территории здания Дома культуры и парка, детсада, ФАПа. 
   
2. Подпрограмма «Озеленение»

   Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории». Ежегодно в весенний и осенний периоды проводится высадка саженцев, которые также предоставляют местные жители на безвозмездной основе. Высадка деревьев проводилась во время ударников силами местных жителей и организациями. Высадка проводится взамен погибших растений, а также расширяются зоны парков. Проведена однократная обработка парков трактором «Беларус-82.1»
  
  3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

   Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». В реестре муниципальной собственности числится 13 плотин, из них 3 плотины разрушены до основания и не имеют значимости ни для укрепления, ни для проезда. На потенциально опасном объекте составлена декларация безопасности ГТС, проведена оценка воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности.
 
   3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
       Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

4. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

           Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий,  направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.    
5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Вербовологовского с/п от 28.12.2018г. №112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с изменениями и дополнениями.
     Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 778,7 тыс. рублей, при плановых назначения 819,2 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 3. 
      В 2024 году внебюджетные средства на реализацию мероприятий программы не использовались.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

         Реализация программы направлена на выполнение 5 основных мероприятий.  Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2 показателя.
Показатель  1. доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения. 2%
Показатель 2. доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, 45% 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год.

7. Оценка эффективности муниципальной программы

     Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных Приложением № 1 к Программе. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по критериям.
       1.  Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» рассчитывается по формуле: 


, 

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

   Основное мероприятие 1.1. «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий». 
Показатель  1. доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения.
Запланированная площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 1,7 га.
Фактическая  площадь территории, на которой проведена противоклещевая обработка – 2,0 га.
КЦИi = 1,17

  Показатель 2. доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, га
   Запланированная площадь территории, на которой скошена карантинная растительность – 45,0 га
   Фактическая  площадь территории, на которой скошена карантинная растительность –  45,0 га
   КЦИi = 1
.
   Основное мероприятие 1.2. «Содержание места временного сбора мусора». 
    Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.
Основное мероприятие 1.3 Организация утилизации бытовых и промышленных отходов
   Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Целевые показатели для данного мероприятия не определены.

   Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории». 
Показатель 2.1 доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
  Запланированная площадь под зелеными насаждениями – 95 га
  Фактическая  площадь под зелеными насаждениями –  95 га
   КЦИi = 1

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений». 
Показатель 3.1 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
  Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
   Запланированное количество ГТС для ремонта – 5 ед.
   Фактическое  количество ГТС, на которых проводились ремонтные работы –  0 ед.
   КЦИi = 0

   Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:
[image: ]
Эо = 0,8
Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
СРом = Мв / М=  0,8
СРм– степень реализации мероприятий;
Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.
3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
 - Степень реализации основных мероприятий программы составила 1: выполнено основное мероприятие программы. 
- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
ССуз = Зф / Зп=  778,7/819,2=0,95:  
   фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы 778,7 тыс. рублей;
   плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 819,2  тыс.рублей.   Уровень исполнения финансирования 95% (высокий).
- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и составила 1,1.
[image: ]= 1/0,95=1,1
Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.
   3. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
Эо=0,8
СРом =0,8
Эис =1,05
УРпр = 0,8*0,5 + 0,8*0,3 + 1,1*0,2 = 0,86 
     Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.
      При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм  Программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

   В целом, намеченные мероприятия программы выполнены. Низкий уровень реализации программы сложился в связи с использованием бюджетных средств не в полном объеме. 
Таблица 1
[bookmark: Par1326]ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за отчетный период 12 мес. 2024 г.


	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»
	
	
	
	
	110,6
	110,6
	70,1
	

	
	Основное
мероприятие 1.1. Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Заключен контракт на противоклещевую обработку территории в местах массового нахождения людей, проведен обкос территории в местах скопления карантинных растений, приобретены мотопилы и ГСМ для их функционирования, приобретен триммер, проведена дератизация кладбища
	01.01.2019
	-
	110,6
	110,6
	70,1
	40,5 тыс.рублей оплата осуществлялась за фактически оказанные услуги по наименьшей цене

	
	Контрольное событие  муниципальной программы Реализация Решения Собрания депутатов Вербовологовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Вербовологовского сельского поселения»
	
	В 2024 году по протоколам за нарушение правил благоустройства поступило в доход поселения 3,5 тыс.руб
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2. 
«Озеленение»
	
	
	
	
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Основное мероприятие 2.1.
«Мероприятия по озеленению территории»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Приобретены деревья и кустарники для парков
	01.01.2019
	-
	10,5
	10,5
	10,5
	

	
	Контрольное событие мероприятий. Увеличение площади зеленых насаждений
	
	
	01.01.2019
	-
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	
	01.01.2019
	-
	698,1
	698,1
	698,1
	

	
	Основное мероприятие 3.1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	Завершены работы по изготовлению декларации безопасности ГТС
	
	
	698,1
	698,1
	698,1
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы. Поддержаниев безопасном состоянии ГТС
	
	Мероприятия  выполнены
	X
	
	X
	X
	X
	X



приложение №2 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность»                          

	1.1
	Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю 
	01.01.
2019
	31.12.
2030
	01.01.
2019
	-
	площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 45,0 % территории поселения
	площадь, на которой  выкошена карантинная растительность 45 % территории поселения
	-

	1.3
	Организация утилизации бытовых и промышленных отходов
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю 
	01.01.
2019
	31.12.
2030
	01.01.
2019
	-
	обеспечение экологической безопасность на территории поселения
	
	

	Подпрограмма «Озеленение»

	2.1
	Мероприятия по озеленению территории
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю 
	01.01.
2019
	31.12.
2030
	01.01.
2019
	
	площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 95%
	площадь зеленых насаждений от общей площади хутора 95%
	

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

	3.1
	Развитие водохозяйственного комплекса
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю 
	01.01.
2019
	31.12.
2030
	01.01.
2019
	
	-
	-
	

	
	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю 
	01.01.
2019
	31.12.
2030
	01.01.
2019
	-
	Х
	Х
	



приложение №3 
к  приложению 1 постановления 
Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2024 г.
	Статус
	Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной программы,
основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   расходов, предусмотренных муниципальной  программой (тыс. руб.)
	Фактические расходы 
(тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная 
программа      
	Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
	всего                 
	819,2
	778,7

	
	
	бюджет поселения 
	819,2
	778,7

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 1 
	 «Экологическая безопасность»
	всего                 
	110,6
	70,1

	
	
	бюджет поселения 
	110,6
	70,1

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
	Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий
	всего                 
	110,6
	70,1

	
	
	бюджет поселения   
	110,6
	70,1

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма «Озеленение»

	Основное мероприятие 2.1
	Мероприятия по озеленению территории
	всего                 
	10,5
	10,5

	
	
	бюджет поселения   
	10,5
	10,5

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

	Основное мероприятие 3.1.
	Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений в удовлетворительное состояние
	всего                 
	698,1
	698,1

	
	
	бюджет поселения   
	698,1
	698,1

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	областной бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0











приложение №4 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.
измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы,     
подпрограммы муниципальной     
программы
	Обоснование отклонений значений показателя   (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                              

	1.
	доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения
	процентов
	2,0
	2,0
	2,0
	

	2.
	доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, га
	процентов
	45
	45
	45
	


-------------------------------
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