УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                 глава Администрации 
                                                                                                                                                                                  Вербовологовского с/п

_______________ Домникова У.А.

12 декабря 2025г.
ПАСПОРТ 
муниципального проекта 
«Капитальный ремонт кровли здания администрации» 
 
1. Основные положения 
 
	Наименование муниципального проекта 
	
	Развитие искусства и творчества

	Краткое наименование муниципального проекта 
	отсутствует 
	Срок реализации проекта 
	01.01.2025 
	31.12.2025 

	Куратор муниципального проекта 
	Домникова Умет Абдлхайровна 
	Глава Администрации Вербовологовского сельского поселения 

	Руководитель муниципального проекта 
	Счастливцева Елена Владимировна 
	Начальник сектора экономики и финансов Администрации Вербовологовского с/п 

	Администратор муниципального проекта 
	Черницкая Ольга Юрьевна 
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области 
	Государственная программа 
(комплексная программа) Ростовской области 
	отсутствует

	
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Муниципальная политика» 


 
 
2. Показатели муниципального проекта  
	№ 
п/п 
	Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Признак возрастания/ убывания  
	Нарастаю щий итог 
	Декомпоз иция на 
МО  
	Информационн ая система 
(источник данных)  

	
	
	
	
	значе- 
ние 
	дата 
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1. 
	Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений»

	[bookmark: _GoBack]1.1. 
	Реализованы мероприятия по капитальному ремонту кровли здания администрации
	 «МУ» 
	единиц 
	1 
	2025 
	1,0
	0 
	0 
	Возрастающий 
	 Нет 
	Нет 
	 


 







 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия 
(результата) 
	Наименование муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Характеристика мероприятия 
(результата) 
	Тип мероприятия 
(результата) 
	Декомпозиция на МО 
	Связь с показателями 
муниципального проекта 

	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	
	
	
	
	значен ие 
	дата 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений»

	1.1. 
	Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	 
 
 
 
Муниципальная политика 
	 
 
 
 
Единица 
	1 
	2023 
	1 
	 
	 
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждении
	Приобретение 
товаров, работ, услуг 
	Нет 
	Показатель 1.1. 




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 
	№  п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования* 
	Код бюджетной классификации расходов  
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
	Всего (тыс. рублей) 

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	

	1. 
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ВСЕГО), в том числе: 
	 
	924,0
	0,0
	0,0
	924,0

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	924,0
	0,0
	0,0
	924,0

	
	       собственные средства местного бюджета 
	 
	924,0
	0,0
	0,0
	924,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	0 
	0,0
	0,0
	0 

	
	федерального бюджета 
	 
	0 
	0,0
	0,0
	0 

	
	областного бюджета 
	 
	0 
	0,0
	0,0
	0 

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	2. 
	Мероприятие (результат)  «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности», в том числе 
	951 0113 09 2 02 28370 243
	924,0
	0,0 
	0,0 
	924,0

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	924,0
	0,0 
	0,0 
	924,0

	
	       собственные средства местного бюджета 
	  
	924,0
	0,0 
	0,0 
	924,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	0 
	0,0 
	0,0 
	0 

	
	федерального бюджета 
	 
	0 
	0,0 
	0,0 
	0 

	
	областного бюджета 
	 
	0 
	0,0 
	0,0 
	0 

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 



 
 
5. План реализации муниципального проекта 
 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации  
	Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата) 
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений»

	1
	Мероприятие (результат) 
 «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»
	01.01.2025 
	31.12.2025 
	924,0
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
(ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Выполнение за счет средств местного бюджета капитального ремонта кровли здания администрации позволит сохранить здание администрации от разрушения, повреждения имущества, обеспечит безопасное нахождение сотрудников администрации и посетителей
	- 

	1.1. 
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" 
	 
Х 
	31.01.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	План-график закупок на 
осуществление работ по капитальному ремонту кровли здания адмнистрации 
	Х 

	1.2. 
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы,необходимые 	для 	оказания 	услуги (выполнения работы)" 
	  
Х 
	01.04.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	ПСД 
	Х 

	1.3. 
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" 
	  
Х 
	01.06.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Заключены контракты на 
осуществление работ 

	Х 

	1.4. 
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 
	 
Х 
	31.08.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Получено платежное 
поручение по завершенному оснащению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	Х 

	1.5. 
	Контрольная точка
 "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 
	 
	 
Х 
	31.09.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Получен 
акт выполненных работ 
	Х 


 
 
 
 
  
 

 
 
6. Перечень объектов муниципального проекта  
 
	№ 
п/п 
	Наименование объекта 
	Вид работ 
 
	Адрес объекта 
	Мощность объекта 
	Срок реализации 
	Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей 

	
	
	
	
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Значение 
	начало 
	окончание 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего на объект  
	из них из средств 
федерального бюджета 
	Всего на 
текущий год 
	из них из средств 
федерально го бюджета 

	1. 
	Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений»

	1.1. 
	Мероприятие (результат) 
 «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»

	1.1.1 
	Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
	Приобретение 
товаров, работ, услуг 
	 
	 
	 
	2025 
	2025 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	924,0
	0 
	924,0 
	0,0 

	
	
	
	
	
	ИТОГО: 
	924,0
	0 
	924,0
	0,0 


 
 
 
 
                          Начальник сектора экономики и финансов                                         Е.В.Счастливцева             
