УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                 глава Администрации 
                                                                                                                                                                                  Вербовологовского с/п

_______________ Домникова У.А.

29 декабря 2025г.
ПАСПОРТ 
муниципального проекта 
 "Формирование комфортной городской среды"
 
1. Основные положения 
 
	Наименование муниципального проекта 
	
	Развитие искусства и творчества

	Краткое наименование муниципального проекта 
	отсутствует 
	Срок реализации проекта 
	01.01.2026 
	31.12.2026 

	Куратор муниципального проекта 
	Домникова Умет Абдлхайровна 
	Глава Администрации Вербовологовского сельского поселения 

	Руководитель муниципального проекта 
	Счастливцева Елена Владимировна 
	Начальник сектора экономики и финансов Администрации Вербовологовского с/п 

	Администратор муниципального проекта 
	Черницкая Ольга Юрьевна 
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области 
	Государственная программа 
(комплексная программа) Ростовской области 
	Формирование современной городской среды на территории
Ростовской области

	
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» 


 
 
2. Показатели муниципального проекта  
	№ 
п/п 
	Показатели муниципального проекта 
	Уровень показателя 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Признак возрастания/ убывания  
	Нарастаю щий итог 
	Декомпоз иция на 
МО  
	Информационн ая система 
(источник данных)  

	
	
	
	
	значе- 
ние 
	дата 
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1. 
	Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий»

	1.1. 
	Количество реализованых инициативных проектов
	 «РУ» 
	единиц 
	1 
	2025 
	0,0
	1,0 
	0 
	Возрастающий 
	 Нет 
	Нет 
	 


 







 3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия 
(результата) 
	Наименование муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Базовое значение 
	Период (год) 
	Характеристика мероприятия 
(результата) 
	Тип мероприятия 
(результата) 
	Декомпозиция на МО 
	Связь с показателями 
муниципального проекта 

	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	
	
	
	

	
	
	
	
	значен ие 
	дата 
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий»

	1.1. 
	Мероприятие
(результат)
«Реализованы инициативные проекты»
	 
 
 
 
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения
	 
 
 
 
Единица 
	0 
	2025 
	0 
	1,0 
	 0
	Благоустройство детской игровой площадки (демонтаж игрового оборудования, асфальтовое и покрытие и покрытие резиновой крошкой, установка игрового оборудования) по адресу: Ростовская обл., р-н Дубовский, х.Вербовый Лог, ул. Центральная 10б  позволит модернизировать пространство, обеспечить комфортное и безопасное нахождение жителей на территории детской площадки
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества 
	Нет 
	Показатель 1.1. 




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 
	№  п/п 
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования* 
	Код бюджетной классификации расходов  
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) 
	Всего (тыс. рублей) 

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	

	1. 
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ВСЕГО), в том числе: 
	 
	0,0
	3422,6
	0,0
	3422,6

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	0,0
	505,2
	0,0
	505,2

	
	       собственные средства местного бюджета 
	 
	0,0
	123,2
	0,0
	123,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	0,0
	2917,4
	0,0
	2917,4

	
	федерального бюджета 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областного бюджета 
	 
	0,0
	2917,4
	0,0
	2917,4

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	2. 
	Мероприятие (результат)  «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования», в том числе 
	951 0503 01 2 01 S4640 244
	0,0
	3422,6 
	0,0 
	3422,6 

	
	Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: 
	 
	0,0
	505,2 
	0,0 
	505,2 

	
	       собственные средства местного бюджета 
	  
	0,0
	123,2 
	0,0 
	123,2 

	
	безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: 
	 
	0,0
	2917,4 
	0,0 
	2917,4 

	
	федерального бюджета 
	 
	0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	областного бюджета 
	 
	0 
	2917,4 
	0,0 
	2917,4 

	
	бюджета поселений 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	Внебюджетные источники 
	 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 



 
 
5. План реализации муниципального проекта 
 
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации  
	Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Вид документа и характеристика мероприятия 
(результата) 
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	
	

	1. 
	Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий»

	1
	Мероприятие (результат)  «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»
	01.01.2026 
	31.12.2026 
	3422,6
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
(ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки по адресу: Ростовская обл., р-н Дубовский, х.Вербовый Лог, ул. Центральная 10б  за счет средств областного бюджета, бюджета поселения и инициативных платежей граждан позволит модернизировать пространство, обеспечить комфортное и безопасное нахождение жителей на территории детской площадки
	- 

	1.1. 
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" 
	 
Х 
	31.01.2026 
	Х 
	ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.
	План-график закупок на 
осуществление работ по капитальному ремонту кровли здания адмнистрации 
	Х 

	1.2. 
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые 	для оказания 	услуги (выполнения работы)" 
	  
Х 
	28.02.2026 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Пакет документов направлен в министерство ЖКХ по РО
	Х 

	1.3. 
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" 
	  
Х 
	31.03.2026 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Заключены контракты на 
осуществление работ по благоустройству

	Х 

	1.4. 
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" 
	 
Х 
	01.10.2026 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Получено платежное 
поручение 
Получены КС-3 по благоустройству 

	Х 

	1.5. 
	Контрольная точка
 "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" 
	 
	 
Х 
	31.11.2025 
	Х 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	Прочий тип документа 
Получен 
акт выполненных работ 
	Х 


 
 
 
 
  
 

 
 
6. Перечень объектов муниципального проекта  
 
	№ 
п/п 
	Наименование объекта 
	Вид работ 
 
	Адрес объекта 
	Мощность объекта 
	Срок реализации 
	Ответственный 
исполнитель 
(ФИО, должность) 
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей 

	
	
	
	
	Единица измерения 
(по ОКЕИ) 
	Значение 
	начало 
	окончание 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего на объект  
	из них из средств 
областного бюджета 
	Всего на 
текущий год 
	из них из средств 
областного бюджета 

	1. 
	Задача «Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий»

	1.1. 
	Мероприятие (результат)  «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования»

	1.1.1 
	благоустройство территории детской игровой площадки  в х. Вербовый Лог ул. Центральная 10 б Дубовский район
	Приобретение 
товаров, работ, услуг 
	 
	 
	 
	2026 
	2026 
	ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.)
	3422,6
	2917,4  
	3422,6
	2917,4

	
	
	
	
	
	ИТОГО: 
	3422,6
	2917,4  
	3422,6
	2917,4


 
 
 
 
[bookmark: _GoBack]                          Начальник сектора экономики и финансов                                         Е.В.Счастливцева             
