УТВЕРЖДАЮ

глава Администрации

Вербовологовского с/п

_______________ Домникова У.А.

29 декабря 2025г.

ПАСПОРТ

муниципального проекта

"Формирование комфортной городской среды"

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта |  | Развитие искусства и творчества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | отсутствует | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Домникова Умет Абдлхайровна | Глава Администрации Вербовологовского сельского поселения |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Счастливцева Елена Владимировна | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Вербовологовского с/п |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Черницкая Ольга Юрьевна | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Ростовской области | Государственная программа (комплексная программа) Ростовской области | Формирование современной городской среды на территории Ростовской области |  |  |
|  | Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения | Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю щий итог | Декомпоз иция на МО | Информационн ая система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе- ние | дата | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество реализованых инициативных проектов | «РУ» | единиц | 1 | 2025 | 0,0 | 1,0 | 0 | Возрастающий | Нет | Нет |  |

3. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значен ие | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения | Единица | 0 | 2025 | 0 | 1,0 | 0 | Благоустройство детской игровой площадки (демонтаж игрового оборудования, асфальтовое и покрытие и покрытие резиновой крошкой, установка игрового оборудования) по адресу: Ростовская обл., р-н Дубовский, х.Вербовый Лог, ул. Центральная 10б позволит модернизировать пространство, обеспечить комфортное и безопасное нахождение жителей на территории детской площадки | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Показатель 1.1. |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования* | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (ВСЕГО), в том числе: |  | 0,0 | 3422,6 | 0,0 | 3422,6 |
|  | Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: |  | 0,0 | 505,2 | 0,0 | 505,2 |
|  | собственные средства местного бюджета |  | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 123,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 2917,4 | 0,0 | 2917,4 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 2917,4 | 0,0 | 2917,4 |
|  | бюджета поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования», в том числе | 951 0503 01 2 01 S4640 244 | 0,0 | 3422,6 | 0,0 | 3422,6 |
|  | Бюджет Вербовологовского с/п (всего), в том числе: |  | 0,0 | 505,2 | 0,0 | 505,2 |
|  | собственные средства местного бюджета |  | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 123,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Вербовологовского с/п, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 2917,4 | 0,0 | 2917,4 |
|  | федерального бюджета |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0 | 2917,4 | 0,0 | 2917,4 |
|  | бюджета поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 | 3422,6 | Администрация Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки по адресу: Ростовская обл., р-н Дубовский, х.Вербовый Лог, ул. Центральная 10б за счет средств областного бюджета, бюджета поселения и инициативных платежей граждан позволит модернизировать пространство, обеспечить комфортное и безопасное нахождение жителей на территории детской площадки | - |
| 1.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | Х |  | 31.01.2026 | Х | ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М. | План-график закупок на осуществление работ по капитальному ремонту кровли здания адмнистрации | Х |  |
| 1.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | Х |  | 28.02.2026 | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | Пакет документов направлен в министерство ЖКХ по РО | Х |  |
| 1.3. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | Х |  | 31.03.2026 | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | Прочий тип документа Заключены контракты на осуществление работ по благоустройству | Х |  |
| 1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | Х |  | 01.10.2026 | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | Прочий тип документа Получено платежное поручение Получены КС-3 по благоустройству | Х |  |
| 1.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | Х | 31.11.2025 | Х | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | Прочий тип документа Получен акт выполненных работ | Х |

6. Перечень объектов муниципального проекта

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на объект | из них из средств областного бюджета |  | Всего на текущий год | из них из средств областного бюджета |
| 1. | Задача «Задача «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Вербовологовского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | благоустройство территории детской игровой площадки в х. Вербовый Лог ул. Центральная 10 б Дубовский район | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  | 2026 | 2026 | ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.) | 3422,6 |  | 2917,4 | 3422,6 | 2917,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 3422,6 |  | 2917,4 | 3422,6 | 2917,4 |

Начальник сектора экономики и финансов                                         Е.В.Счастливцева