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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 г.                                                     № 62

х.Вербовый Лог

О внесении изменений в постановление Администрации 
Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112
«Об утверждении муниципальной программы 
Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлениями Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» и от 03.09.2018 № 79 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения» муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения, Администрация Вербовологовского сельского поселения постановляет:


1. Внести в постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Администрации 
Вербовологовского сельского поселения                            У.А.Домникова


   





Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации Вербовологовского сельского поселения
от 27.12.2024 № 62

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление 
Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Вербовологовского сельского поселения от 28.12.2018 года № 112 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к постановлению 
Администрации Вербовологовского 
сельского поселения 
от 28.12.2018 года № 112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты  
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий. 
          Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Вербовологовского сельского поселения. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по выявлению свалочных очагов, навалов мусора и их ликвидации; выполняются работы по посадке зелёных насаждений; ведется работа по реализации комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Вербовологовского сельского поселения. 
Случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались.
В целях организации деятельности по обращению с отходами осуществляется работа по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 
При осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных полосах водных объектов поселения проводится работа по выявлению нарушений: размещение отходов производства и потребления, распашка земель и выпас сельскохозяйственных животных, ограничение доступа к водному объекту, сбросы сточных вод в водные объекты.
Одним из основных элементов обеспечения экологической безопасности являются все виды муниципального контроля (надзора), направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды размещается информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Вербовологовского сельского поселения. Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения. 
В рамках мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Вербовологовского сельского поселения были проведены мероприятия по озеленению и уборке территории В 2023 году в парке  были высажены новые деревья, кустарники и цветы.
Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по проведению природно- эпизодических - очаговых мероприятий и обеспечению экологической безопасности. В 2023 году своевременно была проведена противоклещевая обработки территории поселения. 
Предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов поселения.
В рамках проведения мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности проводится работа по охране муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Вербовологовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Вербовологовского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются: 
минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;
расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;
ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;
формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;
обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;
охрана и защита зелёных насаждений	 на территории Вербовологовского сельского поселения;
развитие комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Вербовологовского сельского поселения. 
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19, основной целью развития Вербовологовского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:
обеспечить защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия
на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
обеспечение экологической безопасности; 
предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;
увеличение площади зелёных насаждений;
обеспечение устойчивой охраны зелёных насаждений от пожаров;
разработка комплекса мер по адаптации экономики и социальной сферы Вербовологовского сельского поселения к изменениям климата;
повышение эффективности системы обращения с отходами.
Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;
Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р;
Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;
Государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318;
Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;
Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;
Национальным проектом «Экология» в рамках федеральных проектов: «Сохранение уникальных водных объектов»; «Сохранение лесов»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; «Чистая страна»;
Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».
4. Задачи муниципального управления, способы их 
эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:
обеспечение экологической безопасности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение противоклещевой обработки территории поселения, стабилизация численности безнадзорных животных;
обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок зелёных насаждений;
проведения мероприятий по увеличению площади зелёных насаждений; 
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки;
ликвидация несанкционированных свалок в границах населённых пунктов поселения; 
улучшение экологической обстановки на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и рекультивации территорий, а также обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. В качестве способа решения данной задачи предусматривается охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий;
повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления,  школ и библиотек на территории сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения;
обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы и выполнения муниципальных функций в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы
	–
	отсутствует


	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

	–
	Администрация Вербовологовского сельского поселения 

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы


	1.4.
	Цели муниципальной программы
	–
	1. создание благоприятных условий для безопасного проживания жителей поселения 
2. увеличение площади зеленых насаждений
3. обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	–
	4440,0  тыс. рублей; 
этап I: 4250,3 тыс. рублей;
этап II: 189,7 тыс. рублей


	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области
	–
	нет



2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уро-вень показа-теля
	Признак возраста-ния/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля

	Базовое значение показателя
	Значения показателя
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь 
с показателями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (спра-вочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «создание благоприятных условий для безопасного проживания жителей поселения»

	1.1.
	доля территории, на которой проведена противоклещевая обработка в общей площади поселения, га
	МП
	возрастающий
	процент
	ведомст-венный

	1,5
	2023
	1,5
	1,5
	1,5
	2,0
	постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года»
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

	ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала;
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами

	информа-ционная система отсутствует

	1.2.
	доля территории, очищенной от карантинных растений в общей площади территории поселения, га 
	МП
	возрастающий
	процент
	ведомст-венный

	40
	2023
	40
	40
	40
	50
	постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года»
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

	ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала;

	информа-ционная система отсутствует

	1.3.
	количество зафиксированных случаев появления бродячих собак
	МП
	возрастающий
	ед
	ведомст-венный

	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года»
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

	ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала;

	информа-ционная система отсутствует

	1.4.
	доля площади зеленых насаждений в общей площади территории поселения
	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомст-венный

	95,0
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года»
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

	ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала;
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

	информа-ционная система отсутствует

	1.5
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомст-венный

	12,5
	2023
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	постановление Администрации Вербовологовского сельского поселения от 15.08.2022 № 19 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вербовологовского сельского поселения на период до 2030 года»
	Администрация Вербовологовского сельского поселения

	ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, сохранение природного потенциала;
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами
	информа-ционная система отсутствует


––––––––––––––––––––––––––
* Плановое значение показателя на 2023 год установлено исходя из фактически проведенных мероприятий в размере 3 единицы.
Примечание.
Используемые сокращения:
ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления;
МП – показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения;
ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система;
Тыс. – тысяча;
кв. – квадратный;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
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3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
	№ п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание 
ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»

Куратор – нет.
Ответственный за реализацию: Администрация Вербовологовского сельского поселения.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.1.1.
	Обеспечена экологическая безопасность
	обеспечено предотвращение, 
выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Вербовологовского сельского поселения; проведена противоклещевая обработка территории поселения; проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 
	качество окружающей среды

	1.1.2.
	Обеспечено проведение своевременных эпизодических природно-очаговых мероприятий
	выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек на территории Вербовологовского сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды;
формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения
	качество окружающей среды

	1.1.3
	Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов
	обустроены площадки накопления ТКО, наведен санитарный порядок на территории поселения
	качество окружающей среды

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение»
Куратор – нет.
Ответственный за реализацию: Администрация Вербовологовского сельского поселения.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы

	1.2.1
	Проведены мероприятия по увеличению площади зелёных насаждений.
	проведены мероприятия по насаждению деревьев и кустарников
	Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений 


	1.2.4
	Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации карантинных растений и уборки территории парков
	наведен санитарный порядок на территории поселения
	качество окружающей среды

	
	
	
	

		1.3 Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса»
Куратор – нет.
Ответственный за реализацию: Администрация Вербовологовского сельского поселения.
Срок реализации: 2025 – 2030 годы


	1.3.1.
	обеспечена защищенность населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
	повышение эксплуатационной надежности гидротехни-ческих сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию
	качество окружающей среды


Примечание.
Используемые сокращения:
ТКО – твердые коммунальные отходы.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник
финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), 
в том числе:
	153,0
	36,7
	0,0
	189,7

	
	местный бюджет 
	153,0
	36,7
	0,0
	189,7

	2,
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе:
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	
	местный бюджет
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	3,
	Комплекс процессных мероприятий 2 «Озеленение» (всего),  в том числе:
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0

	
	местный бюджет 
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0

	4,
	Комплекс процессных мероприятий 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
 (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Примечание. 
Используемые сокращения:
НП – национальный проект;
тыс. – тысяча.


III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Экологическая безопасность»


1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Вербовологовском сельском поселении»

	–
	Администрация Вербовологовского сельского поселения


	1.2.
	Связь с муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения
	–
	муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателя
	Ответст-венный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (спра-вочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача «Проведение своевременных эпизодических природно-очаговых мероприятий»

	

	1.1.
	Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий, договор
	возрастающий
	МП

	условных единиц
	3
	2023
	4
	4
	4
	4
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
	информационная система отсутствует

	1.2
	Организация утилизации бытовых и промышленных отходов, договор
	возрастающий
	МП

	условных единиц
	0
	2023
	1
	1
	1
	1
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
	информационная система отсутствует

	2. Задача «Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов»

	2.1.
	Общее количество заключенных договоров ГПХ на уборку территории поселения
	возрастающий
	МП
	единиц
	5
	2023
	5
	5
	6
	6
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Общее количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения., человек
	возрастающий
	МП
	единиц
	25
	2023
	25
	25
	25
	25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения
	информационная система отсутствует


Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения; ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 (спра-вочно)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.Задача «Обеспечена экологическая безопасность»
	

	1.1.
	Мероприятие (результат)
«Проведение эпизодических природно -очаговых мероприятий», договор
	приобретение товаров, работ и услуг

	выполнены работы в рамках договора подряда по санитарной уборке территории от мусора и сорной растительности, приобретение материальных запасов 
	единиц
	3
	2023
	4
	4
	4
	4

	2. Задача «Улучшена экологическая обстановка на территории Вербовологовского сельского поселения путем ликвидации свалок и уборки территории населенных пунктов»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»
	проведение бесед, лекций 
	выполнены мероприятия по экологическому просвещению населения, 
	единиц

	3
	2023
	3

	3
	3
	3



Примечание. 
Используемые сокращения: 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
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4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса 
процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Экологическая безопасность» (всего), в том числе:
	Х
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	
	местный бюджет 
	
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	2.
	Мероприятие (результат) 1 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий» (всего), в том числе:
	Х
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	
	местный бюджет
	Х
	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	
	
	951 0503 05 4 01 28130 240

	123,0
	36,7
	0,0
	159,7

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Примечания:
1. Используемое сокращение:
тыс. – тысяча.
2. Х – данные ячейки не заполняются.

18



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Обеспечена экологическая безопасность»
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1
«Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий»
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора на уборку территории, противоклещевую обработку, уборку карантинных растений
	1 февраля 2025 г.
15 апреля 2025г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Договор
	закупка у единственного поставщика

	1.3..
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения
	15 декабря 2025 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	акт выполненных работ 
	закупка у единственного поставщика 

	2. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х

	2.2.
	Контрольная точка 2.1. Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	2 апреля 2025 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	иной документ,
протокол об итогах проведения схода граждан
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	15 августа 2026
 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	иной документ,
информационное письмо
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Контрольная точка 2.3. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе
	1 апреля 2025 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	иной документ, информационная справка
	информационная система отсутствует


Примечания: 
1. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Озеленение»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории
Вербовологовского сельского поселения»

	–
	Администрация Вербовологовского сельского поселения


	1.2.
	Связь с муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения
	–
	муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателя
	Ответственный за достижение показателя 
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2030 (справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача «Сохранение зеленых насаждений, их охрана и защита» 

	1.1.
	Увеличение площади зеленых насаждений
	возрастающий


	МП
	процентов
	2
	2023
	2
	2
	3
	3
	Администрация Вербовологовского сельского поселения 
	информа-ционная система отсутствует 

	1.2.
	сохранение зеленых насаждений 
	возрастающий
	МП

	условных единиц
	0
	2023
	1
	1
	1
	1
	Администрация Вербовологовского сельского поселения 
	информационная система отсутствует


________________________
Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2030
(справочно)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Сохранение зеленых насаждений, их охрана и защита» 

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории»
	приобретение товаров, работ и услуг

	выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на уборку парков, высадку зеленых насаждений

	единиц
	2
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
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4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение» (всего), в том числе:
	Х
	30,0
	0
	0
	30,0

	
	местный бюджет 
	
	30,0
	0
	0
	30,0

	2.
	Мероприятие (результат) «Мероприятия по озеленению территории»
	Х
	30,0
	0
	0
	30,0

	
	местный бюджет 
	951 05 03 05 4 00 28160 240
	30,0
	0
	0
	30,0



Примечание.
Х – данные ячейки не заполняются.
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5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Сохранение зеленых насаждений, их охрана и защита» 

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по озеленению территории»
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на уборку парков, приобретение саженцев 

	01.06.25 г.
02.09.25 г.
01.06.26 г.
02.09.26 г.
01.06.27 г.
02.09.27 г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	муниципальный контракт 

	закупка у единственного поставщика

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	10.01.25 г.
10.01.26 г
10.01.27 г
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	акт об оказании услуг
	закупка у единственного поставщика



________________________
Примечания:
1. Х – данные ячейки не заполняются.
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V. ПАСПОРТ
[bookmark: _GoBack]комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Вербовологовского сельского поселения»

	–
	Администрация Вербовологовского сельского поселения


	1.2.
	Связь с муниципальной программой Вербовологовского сельского поселения
	–
	муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя 
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 
	2026 
	2027 
	2030 
(справочно)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 

	1.1.
	доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	возрастающий


	МП
	процентов
	12,5
	2023
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	информационная система отсутствует 

	1.2
	Количество правоустанавливающих документов использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием и целевым назначением, единиц
	возрастающий


	МП
	штук
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	информационная система отсутствует 


________________________

Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – показатель муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. 


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 
	2026 

	2027 

	2030 
(справочно)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача ««Повышение 1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	приобретение товаров, работ и услуг
	обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод
	единиц
	12,5
	2023
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5



Примечание. 
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.
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4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник 
финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации 
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» (всего), в том числе:
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Примечание. 
Х – данные ячейки не заполняются.
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5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность)
	Вид 
подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Х
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х

	1.2.
	Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	01.10.25г
01.10.26г
01.10.27г
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	муниципальный контракт
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	01.10.25г
01.10.26г
01.10.27г.
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	акт выполненных работ 
	информационная система отсутствует



Примечания: 
1.  Х – данные ячейки не заполняются.


