АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 110.2 (А)
12 сентября 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
О внесении изменений в распоряжение от 28.12.2024 года №108 «Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского
сельского поселения» на 2025 год»
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Внести изменения в единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 12.09.2025 г. №110.2 (А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения» 
на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	289,7
	0
	0
	289,7
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	289,7
	0
	0
	289,7
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	01.01.25
	02.04.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.25
	01.04.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения

(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	737,3
	0
	0
	737,3
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2 «Расширение зоны отдыха на территории поселения»
	01.01.25
	31.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	737,3
	0
	0
	737,3
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок

	01.01.25
	05.04.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2. Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	01.01.25
	10.04.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.25
	20.12.25
	Администрация Вербовологов-ского сельского поселения (Ведущий специалист сектора экономики и финансов Газихмаева Р.М.)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольная точка 1.5. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
	01.01.25
	25.12.25
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	1027,0
	0
	0
	1027,0
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.
	
	
	
	
	


