АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 110.4 (А)
12 сентября 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
О внесении изменений в распоряжение от 28.12.2024 г. №116(А) 

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»
   В соответствии с постановлением Администрации Вербовологов-ского сельского поселения от 02.09.2024 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-грамм Вербовологовского сельского поселения»:
1. Внести изменения в единый аналитический план реализации (план реализации) муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрация 

Вербовологовского сельского поселения                             У.А.Домникова
                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                                  к распоряжению Администрации Вербовологовского сельского поселения 

от «12» сентября 2025г.  № 115
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Област-ной
бюджет
	Феде ральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»
	01.01.2025
	30.12.2025
	
	156,0
	Х
	Х
	156,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1
 «Проведение эпизодических природно- очаговых мероприятий»
	01.01.2025
	30.12.2025


	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	156,0
	0,0
	0,0
	156,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. 
Заключены договора на уборку территории, противоклещевую обработку, уборку карантинных растений
	Х
	01.02.2025
15.04.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории поселения
	Х
	27.02.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие (результат) 2 
«Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»
	01.01.2025
	30.12.2025


	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1. 
Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	Х
	02.04.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2
	Контрольная точка 2.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	Х
	15.08.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе
	Х
	01.04.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение»
	01.01.2025
	30.12.2025
	
	30,0
	0
	0
	30,0
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Мероприятия по озеленению территории»
	01.01.2025
	30.12.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	30,0
	0,0
	0,0
	30,0
	Х

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1 
Заключен муниципальный контракт на уборку парков, приобретение саженцев
	Х
	01.06.2025

02.09.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
	Х
	10.10.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса»
	01.01.2025
	30.12.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х

	3.1
	Мероприятие (результат) «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Х
	10.10.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1
	Контрольная точка 3.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	
	01.10.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка 3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Х
	01.10.2025
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю., ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Итого по муниципальной  
программе 
	X
	X
	X
	186,0
	Х
	Х
	186,0
	Х


