АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 136 (А)
29 декабря 2025 года                                                             х.Вербовый Лог                                                                                                               
Об утверждении единого аналитического плана 
реализации муниципальной программы
Вербовологовского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы» на 2026 год
В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского сельского поселения от 02.09.2024 № 29  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вербовологовского сельского поселения»:

         1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026г.
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации Вербовологовского

сельского поселения                                                               У.А.Домникова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Вербовологовского сельского поселения 

от 29.12.2025 г. №136(А)
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

 «Развитие транспортной системы» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Вербовологовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки 
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель

(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной
бюджет 
	федеральный
бюджет 
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	162,7
	0
	0
	162,7
	0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	01.01.26
	31.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	162,7
	0
	0
	162,7
	0

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	01.01.26
	01.02.26

	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка 1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг 
	01.01.26
	15.03.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	01.01.26
	25.12.26
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Вербовологовского сельского поселения»
	01.01.26
	Х
	Администрации Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Мероприятие (результат) 1 «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения»
	01.01.26
	Х
	Администрации Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	Контрольная точка 1.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	01.01.26
	01.10.2026
	Администрации Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации 

	01.01.26
	10.07.2026

	Администрации Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации 

	01.01.26
	20.12.2026
	Администрации Вербовологовского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	
	
	
	
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	162,7
	0
	0
	162,7
	0

	
	
	X
	X
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Вербовологовского с/п Черницкая О.Ю., Газихмаева Р.М.

Ломакина Е.А.
	
	
	
	
	


