УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | возрастание | КПМ | единиц | 30,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению» | процент | - | 30,0 | 30,0 | 20,1 | - |  | - | - | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства) | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Заключение контракта | - | - | - | - | - | - | - | 29 марта 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | - | Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяй.1.3ства) | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов | - | - | - | - | - | - | - | 28 июня 2025 г. | 17 декабря 2025 г. | - | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3 «Приемка завершенных работ» | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 | 17 декабря 2025 г. |  | (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Перечисление бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г | 17 декабря 2025 г | - | Главный специалист сектора экономики и финансов Ломакина Е.А. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 67,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 67,0 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 ### «Расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению» (всего), в том числе: |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 67,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 20,1 |  | 20,1 |  | 67,0 |  | - |  |
|  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.