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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов»

	1.1
	
	Экономия электроэнергии в натуральном выражении
	возрастание
	КПМ
	единиц
	30,0
	1,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-











2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению»
	процент
	-
	30,0
	30,0
	20,1
	-
	
	-
	-
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства)
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Заключение контракта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 марта 2025 г.
	17 декабря 2025 г.
	-
	Администрация Вербовологовского сельского поселения (Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяй.1.3ства)
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июня 2025
 г.

	17 декабря 2025 г.
	-

	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, Газихмаева Р.М., ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1.3
«Приемка завершенных работ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 сентября 2025
	17 декабря 2025 г.
	
	(Черницкая О.Ю. ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 2.1.4. Перечисление бюджетных средств
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 декабря 2025 г
	17 декабря 2025 г
	-
	Главный специалист сектора экономики и финансов Ломакина Е.А.
	-
	-



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения(6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе:
	30,0
	30,0
	30,0
	20,1
	20,1
	67,0
	-

	[bookmark: _GoBack]местный бюджет
	30,0
	30,0
	30,0
	20,1
	20,1
	67,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 
«Расходы на выполнение комплекса мер по энергосбережению» (всего), в том числе:
	30,0
	30,0
	30,0
	20,1
	20,1
	67,0
	-

	местный бюджет
	30,0
	30,0
	30,0
	20,1
	20,1
	67,0
	-

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



