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1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий[footnoteRef:2] [2:  Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.] 

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)»

	1.1
	
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	МП
	возрастания
	км
	18,9
	18,9
	-
	-
	

	-
	-
	-

	
	
	доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МП
	возрастание
	процентов
	45
	45
	-
	-
	
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»

	2.1
	
	Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	КПМ
	возрастания
	км
	18,9
	18,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-






2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	км
	-
	18,9
	18,9
	18,9
	-
	-
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля  2025 г.

	13 января 2025 г.
	-
	Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 марта  2025 г.

	28 декабря 2024 г., 01.04.2025, 26.11.2025
	-

	Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025г.
	05.03.2025, 07.05.2025, 09.12.2025 
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	-
	-
















4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	[bookmark: _GoBack]

	местный бюджет (всего), из них:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	-

	бюджета района
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего), в том числе:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	местный бюджет (всего), из них:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	бюджет района
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	



5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отсутствуют
	
	
	
	
	



