УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

03.02.2026г

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | МП | возрастания | км | 18,9 | 18,9 | - | - |  | - | - | - |
|  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | процентов | 45 | 45 | - | - |  | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | КПМ | возрастания | км | 18,9 | 18,9 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - | 18,9 | 18,9 | 18,9 | - | - | - | - | - | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 13 января 2025 г. | - | Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | - | - | - | - | - | - | - | 15 марта 2025 г. | 28 декабря 2024 г., 01.04.2025, 26.11.2025 | - | Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов | - | - |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря 2025г. | 05.03.2025, 07.05.2025, 09.12.2025 | - | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю. | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| местный бюджет (всего), из них: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 | - |
| бюджета района | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего), в том числе: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| местный бюджет (всего), из них: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |
| бюджет района | 543,1 | 543,1 | 543,1 | 543,0 | 543,0 | 100 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствуют |  |  |  |  |  |

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.