УТВЕРЖДЕН6

Домникова У.А.

Глава Администрации

Вербовологовского с/п

____________________

Подпись

02.02.2026

|  | УТВЕРЖДЕН __________________________ Фамилия И.О. __________________________ Должность __________________________ Подпись |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Капитальный ремонт кровли здания администрации»

ЗА 2025 год

1. .Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализованы мероприятия по капитальному ремонту кровли здания администрации | МП | возрастающий | единиц | 1,0 | 1,0 |  | Акт выполненных работ | 1,0 |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Задача «Определена стоимость проектных и изыскательских работ для капитального ремонта муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» | ед |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |
|  | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 31.01.2025 | 13.01.2025 |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |
|  | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 01.04.2025 | 27.03.2025 |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |
|  | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 01.06.2025 | 09.06.2025 |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |
|  | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 31.08.2025 | 11.08.2025 |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |
|  | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 31.09.2025 | 07.08.2025 |  | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства О.Ю.Черницкая |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие (результат) «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 100 | - |
| местный бюджет | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 100 | - |
| 951 0113 09 2 02 28370 243 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 100 | - |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров, за исключением нарушения сроков исполнения контракта - 4 дня (из-за задержки поставки строительных материалов) ;

- других факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;

Отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий утверждается руководителем органа местного самоуправления Вербовологовского сельского поселения.