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ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ7
«Развитие транспортной системы» 8,9
ЗА 2025 год [footnoteRef:1] [1:  Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.] 
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1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Вербовологовского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения»

	1.1
	
	доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МП
	возрастания
	процентов

	45

	45
	-
	-
	
	-
	-
	-

	1.2
	
	Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков)
	МП
	возрастания
	процентов


	30

	30
	-
	-
	-

	-
	-
	-





2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:2] [2: ] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:3] [3: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:4] [4: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	[bookmark: _GoBack]местный бюджет (всего), из них:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	-

	бюджета района
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	местный бюджет (всего), из них:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	

	бюджета района
	543,1
	543,1
	543,1
	543,0
	543,0
	100
	




4. Информация о рисках муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	отстутствует
	
	
	
	
	







6. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы[footnoteRef:5] [5:  Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы.] 


	



