АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВЕРБОВОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№116.11(А)
«05» октября 2025 г.                                                                х.  Вербовый Лог

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной 
программы Вербовологовского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»
за 9 месяцев  2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 02.09.2024 г № 30 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вербовологовского  сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденного распоряжением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2024 года № 105 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев  2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.
        2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации 
Вербовологовского  сельского поселения                        У.А.Домникова



Приложение 
к распоряжению Администрации 
Вербовологовского  сельского поселения от  05.10.2025г № 116.11(А)

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _Ref138419841]«Развитие транспортной системы »[footnoteRef:1]  [1: ] 

за 9 месяцев  2025 года [footnoteRef:2] [2: ] 


1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Вербовологовского сельского поселения и обеспечения безопасности дорожного движения»

	1.1
	
	доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МП
	возрастания
	процентов

	45

	45
	-
	-
	45

	-
	-
	-

	1.2
	
	Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков)
	МП
	возрас-тания
	процентов


	30

	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-















3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129269830]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:3] [3: ] 

	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:4] [4: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:5] [5: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Вербовологовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	166,1
	166,1
	166,1
	




162,7
	




83,1
	




51,1
	Обязательства приняты до конца 2025 года (заключен контракт на зимнее содержание дорог на сумму 140,6 тыс.руб)


	местный бюджет (всего), из них:
	
	
	
	
	
	
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	-

	бюджета района
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	местный бюджет (всего), из них:
	
	
	
	
	
	
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	бюджета района
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»[footnoteRef:6]  [6: ] 

за 9 месяцев  2025 года [footnoteRef:7] [7: ] 


1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 
отчетный период
	Наименование показателя
	[bookmark: _Ref129366428]Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва
ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)»

	1.1
	
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	МП
	возрастания
	км
	18,9
	-
	-
	-
	18,9

	-
	-
	-

	
	
	доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МП
	возрастание
	процентов
	45
	-
	-
	-
	45
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения»

	2.1
	
	Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	КПМ
	возрастания
	км
	18,9
	18,9
	-
	-
	18,9
	-
	-
	-



3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	км
	-
	18,9
	18,9
	-
	-
	18,9
	-
	-
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 февраля  2025 г.

	13 января 2024 г.
	-
	Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 марта  2025 г.

	28 декабря 2024 г.
	-

	Газихмаева Р.М. ведущий специалист сектора экономики и финансов
	-
	-

	
	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря 2025г.
	- 
	-
	Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Черницкая О.Ю.
	-
	-



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	[bookmark: _Ref129274543]Процент исполнения, (6)/(3)*100[footnoteRef:8] [8: ] 

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств[footnoteRef:9] [9: ] 

	Принятые бюджетные обязательства[footnoteRef:10] [10: ] 

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» (всего),, в том числе:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	Обязательства приняты до конца 2025 года (заключен контракт на зимнее содержание дорог на сумму 140,6 тыс.руб)


	местный бюджет (всего), из них:
	
	
	
	
	
	
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	-

	бюджета района
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	[bookmark: _GoBack]Мероприятие (результат) 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», (всего), в том числе:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	местный бюджет (всего), из них:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	

	бюджет района
	166,1
	166,1
	166,1
	162,7
	83,1
	51,1
	


                                                                            

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы » на 2025 год 
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы » утверждена постановлением Администрации Вербовологовского  сельского поселения от 28.12.2018 № 117 (далее – муниципальная программа). 
	         На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 166,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 166,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 83,1 тыс. рублей или 0,0 процентов. 


        Муниципальная программа Вербовологовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения». 
В рамках муниципальной программы Вербовологовского  сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 
	На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Вербовологовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 166,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 166,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 83,1 тыс. рублей или 50,0 процентов.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» оценивается на основании 3 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.
Сформирован и утвержден план закупок (контрольная точка 1.1.;
Заключены договора на зимнее и летнее содержание дорог  (контрольная точка 1.2.);
Произведена приемка выполненных работ, оплата произведена в установленные сроки (контрольная точка 1.3)

